市政设施养护服务合同

（预公告版）

发包人：龙岩市城市管理局

承包人：

合同名称：龙岩中心城市主城区市政道路、排水、桥隧土建日常维护、中修、应急抢险等服务项目（2026年-2029年）

标段：包二

养护期限：2026年10月1日-2029年9月30日

签订时间：       年    月    日

  - 合同协议书

发包人（全称）：龙岩市城市管理局

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 龙岩中心城市主城区市政道路、排水、桥隧土建日常维护、中修、应急抢险等服务项目（2026年-2029年）（包二） 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：龙岩中心城市主城区市政道路、排水、桥隧土建日常维护、中修、应急抢险等服务项目（2026年-2029年）（包二）

2.工程地点：龙岩市中心城市主城区，以华莲路-南环路（东至东环路西至西外环）为界的以南区域（含华莲路）。

3.工程立项批准文号：  /    。

4.资金来源：财政拨款。

5.工程内容：本标段投资金额为600万元/年，服务期限三年，总投资金额1800万元（具体投资金额以财政部门实际批复下达的城市维护维修资金额度和经发包人确认的实际实施工程量为准）。

6.工程承包范围：道路、排水、桥隧及下穿通道土建等市政设施及其附属设施日常维护、中修、应急抢险及上级交办的其他工作任务。

二、合同工期

服务期限：2026年10月1日-2029年9月30日，共计三年。

三、质量标准

符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ-2008）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《给水排水管道工程施工与质量验收规范》（CB50268-2008）要求。如国家或行业标准更新，承包人应按最新标准执行。验收流程包括承包人自检、发包人或监理抽查、整改复查、最终验收，验收时限为收到验收通知后5个工作日内完成。发现不合格项，承包人应在发包人要求的时限内整改，整改后复查，仍不合格的，发包人有权要求返工并扣除相应违约金。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）壹仟捌佰万元整(¥18000000元)。服务期限三年，每年完成工程量约600万元。

2.合同价格形式：固定结算下浮率12%，按实结算。

五、项目负责人

承包人项目负责人：   。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标承诺函及其附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

如合同文件内容存在歧义或不一致时，优先顺序依次为：中标通知书、投标承诺函及其附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、补充协议及合同履行过程中形成的其他文件、其他合同文件。补充协议及后续形成文件如与前述文件存在冲突，以发包人书面确认的内容为准。承包人不得以合同文件顺序或内容不明为由规避责任或主张不利于发包人的解释。如仍有歧义，应以有利于发包人解释为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、通知与送达

合同各方确认以下送达地址为法律文件送达地址：发包人地址为福建省龙岩市新罗区龙岩大道中33号，承包人地址以投标文件记载为准。任何一方变更地址应提前5个工作日书面通知对方。通过EMS邮寄的，寄出后第三日视为送达。

九、争议解决

因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、词语含义

本协议书中词语含义与第二节通用合同条款中赋予的含义相同。

十一、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

十二、签订地点

本合同在龙岩市新罗区签订。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人可就具体未尽事项协商签订补充协议。

十四、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

十五、合同份数

本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执  肆  份，承包人执  肆  份。

| 发包人：龙岩市城市管理局(公章) 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 组织机构代码：113508005792867998 地 址：龙岩市新罗区龙岩大道中33号 邮政编码：364000 法定代表人：林福强 委托代理人： 电话： 0597-2258660 传真： 0597-2258907 电子信箱： lyszylk@163.com 开户银行： 兴业银行龙津支行 账号： 171050100100111673 | 承包人： 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 组织机构代码： 地 址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

第2节通用合同条款

通用合同条款内容详见《通用本》

本合同的通用合同条款采用住建部和国家工商行政管理总局制定颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中第二部分“通用条件”。

第3节专用合同条款

专用合同条款

一、合同专用条款

合同专用条款是结合本项目实际情况制订，是对第四章第2节合同通用条款细目的补充说明，二者若有矛盾，以本项目专用条款为准。

二、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：按照第一节协议书第六条的顺序。

三、承包约定

1、本项目不得违法分包或转包，若发包人发现违法分包或转包情况，发包人有权单方终止合同，并处以人民币10万元违约金及承担相关法律责任。

2、承包人应按发包人下达的日常维修、养护计划进行施工，应按投标时承诺的施工机械设备物资和人员按时到场，若在维修养护中，承包人的机械设备或物资或人员没有按发包人要求按时（按发包人出具书面通知的时间为准）到位的，经发包人第一次书面通知不执行的处以人民币1000元的违约金，第二次书面通知不执行的处以人民币10000元的违约金，第三次书面通知仍不执行的，发包人有权单方面终止合同，由此造成的一切责任及损失均由承包人负责承担。

3、承包人擅自更换项目负责人或项目技术负责人的违约责任：承包人擅自更换项目负责人或项目技术负责人的，每人每次处以违约金人民币10万元。除不可抗力外，承包人确需更换项目负责人或项目技术负责人的，经发包人同意后可以进行更换，且每人每次处以违约金人民币5万元。接替人员的水平、能力不得低于被替换人员。

4、违约金支付：上述违约金从当季工程款中直接扣除。

四、承包要求

- 养护作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训。进入养护作业现场必须穿印制有“市政维护”字样统一式样的制服，戴安全帽，并根据实际情况需要穿反光背心、高温鞋等安全防护用品。承包人配备巡查、作业车辆需按发包人要求在车身适当位置喷涂“市政维护”字样。

- 承包人应加强市政设施的巡查，发现问题及时反馈与处理。雨水井盖（箅）、水沟盖板等破损、遗失，应在接到通知1小时内做好安全警示标志，24小时内修复。

- 承包人应按时完成e龙岩、数字城管、运管服平台的案件，以及突发事故、紧急抢险、防洪防涝、救灾等各项工作，确保维护作业人员、材料物资、机械设备及时到位并服从指挥，承包人未按发包人要求（市政府周边2km范围内不超过15分钟、市区内其余区域不超过30分钟）赶到现场参与抢险救灾、处理突发事故的，每次处以人民币2000元违约金。

- 承包人应确保维护维修工程质量，对损坏市政设施应原质原样或按发包人要求使用经国家认证的合格产品修复，不得以次充好，修复后应保修半年以上。

- 承包人应加强施工组织管理，做到文明施工、安全施工、错峰施工、上下班高峰期停止施工或按照发包人要求夜间施工。承包人未按照安全生产要求和标准施工造成的一切责任和损失均由承包人承担。

6、承包人应为本项目配备成员不少于4人的每日巡查小组，建立完善的日常巡查制度、管理制度、应急处理制度、自查自检制度。每7天一轮对承包范围内的市政设施进行巡查，遇到雨季汛期、台风天气、突发气象灾害或创城迎检时，发包人要求增加巡查时间或者次数的，承包人须给予配合。巡查人员需对巡查所发现问题及时进行登记，并于每月底汇总向发包人提供巡查问题记录表和照片。巡查人员的费用由承包人承担，发包人不另支付该项费用。

7、巡查实施项目负责人全面负责制度，巡查小组须同时向发包人及承包人项目负责人反馈每日巡查状况。巡查小组在巡查过程中发现市政设施有损坏情况的，须及时向发包人及项目负责人进行反馈，并依照发包人意见作出处理。

8、对于巡查过程中发现的路面石块和其他影响通行安全的障碍物，巡查小组要及时清理，发现破坏道路及配套设施的行为，要立即制止并及时上报。

9、巡查车辆应按相关规定办理报牌手续及保险手续，所产生的费用及责任事故均由承包人承担。

10、承包人在日常巡查及维护过程中，发现路面破损严重、坑槽深度较大、雨水井盖（箅）破损、缺失或其他市政设施损坏等影响行车行人安全的，应立即设置安全警示标志和防护措施，并且在发包人要求的时间内给予修复，确保路面平整、井盖（箅）、行车行人安全。若因承包人未及时设置安全警示标志和防护措施并修复到位危及行车行人安全或造成人身财产损失的，由承包人承担一切责任。承包人发现未经许可擅自挖掘道路或破坏市政设施的行为，要立即上报发包人。设置安全警示标志时，须采用符合GB5768标准的路锥、警示牌等设施。

11、施工过程中产生的建筑垃圾承包人应全部及时清运，施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时设施费和施工临时便道、堆放场、预制场等临时性占用场地费，由承包人承担，均包括在合同总价中，发包人不另支付相关费用。

12、在汛期、台风、雨季期间，承包人应安排养护主要人员轮流带班，且至少4人24小时值班，并成立不少于10人的抢险队伍上路巡查，及时清理边沟、雨水箅的垃圾，保证道路行车行人安全及排水畅通。发现较大的道路水毁事件或其它突发事件，应立即上报发包人。发包人有权根据防汛需要在2个标段之间统筹协调调度应急抢险人员，2个标段的抢险人员应服从发包人的安排。

13、承包人应配备有限空间作业的防护设备与用品，包括隔离式防毒面具、安全带、安全帽、皮叉、防护服、防护鞋、手套、气体检测设备、专用通风机、防爆灯等防护设备与用品。

14、遇到临时突击任务、各种重要活动、节假日、创城迎检或上级检查评比等，承包人应服从工作安排，加大人力物力投入，确保完成任务。

15、办公场所的要求：为保证服务质量及维护便捷性，承包人须具有固定的办公场所及仓库，其中仓库面积不少于200平方米，并有合适的场地能够放置材料、车辆、设备及工具，承包人应提供场地有效证明以及具体位置及联系方式。

16、承包人项目团队成员最低配备要求

| 人 员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 巡查人员 | 4人 | 签订合同时须提供巡查人员名单及身份证复印件并加盖公章 |
| 作业人员 | 10人 | 签订合同时须提供作业人员名单及身份证复印件并加盖公章 |

以上人员一人一岗不得兼任。发包人有权根据项目实际需要，书面通知承包人调整人员数量及资格要求，承包人应无条件配合增补或更换不合格人员，相关费用由承包人承担。

17、本项目需要配备相应的辅材，具体如下：

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水马 | 满足施工要求 | 个 | 200 | 自有 |
| 路锥 | 满足施工要求 | 个 | 200 | 自有 |
| 编织袋 | 满足施工要求 | 个 | 1000 | 自有 |
| 告示牌 | 800*600mm | 块 | 40 | 自有 |
| 井盖启闭钩子 | 满足施工要求 | 个 | 30 | 自有 |
| 钢板 | 1000*2000*20mm | 块 | 20 | 自有 |

18、发包人临时要求召开会议的，项目负责人应响应出席，若项目负责人未能出席的，须报经发包人同意，方可由项目团队其他成员代为签到或出席。未经发包人同意擅自缺席的，发包人有权处以每次人民币2000元的违约金，违约金从当季工程款中直接扣除，年度累计缺席不得超过3次，超过5次以上无故擅自缺席的，发包人有权单方终止合同，并要求其承担相应的违约责任。

19、所有维护人员须保持手机畅通，以便有抢修任务时可及时调配人员。承包人须合理安排用工，每位员工每周的工作时长、员工薪酬待遇等须符合劳动法等法律法规规定。若承包人与其雇员产生劳动纠纷或其他不符合劳动法等法律法规规定的，一切责任由承包人自行承担，给发包人造成负面影响的，发包人有权解除合同并追究承包人的违约责任。承包人应合同签订后7天内为本项目所配备的作业人员每人购买人身意外险或雇主责任险，每次事故每人人身伤亡损失赔偿限额不低于100万元,此部分费用由承包人自行负责，发包人不另行支付。

20、承包人应与本合同所配备的养护作业人员签订正式的劳动合同，养护人员的工资、福利、社会保险、津贴、加班费、工伤事故处理及工伤待遇由承包人负责支付。工作人员如对工资、福利、工作内容有所争议，由承包人负责，与发包人无关。

21、承包人需安排2名人员派至发包人办公点协助处理内业资料整理归档、E龙岩诉求件、数字城管案件和运管服平台的处置、回复等工作。人员须具备大专及以上学历，专业须为以下专业之一：土建类、汉语言文学类、文秘类等。该人员工资及需缴交的五险等费用由承包人承担，发包人不另行支付该项人员费用。该人员应服从发包人安排，坚守岗位，尽职尽责，圆满完成各项工作任务，不遵守发包人工作纪律或没有完成发包人交办的工作任务的每次处人民币200元违约金，违约金从当季工程款中直接扣除。

22、验收条件

22.1发包人将对养护过程中的日常巡查、施工现场管理、安全文明施工、质量控制、工程量验收等实行全面监督检查，并作为考核依据核拨工程款。

22.2承包人应按照《给水排水管道工程施工与质量验收规范》（CB50268-2008）《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ-2008）等规范要求养护，随时接受发包人的检查，并为检查提供便利条件。如养护作业与规范要求不相符，须按发包人要求返工修改，且同一质量问题返工不得超过两次，并承担因自身原因导致的返工、整改费用。

22.3承包人应按发包人或有关部门提出的整改意见进行整改，并承担因自身原因造成的整改费用。发包人对工程质量拥有最终验收权，并有权根据自身判断单方认定验收结果。如工程未达到合同及规范要求，发包人有权拒绝验收并要求承包人无条件配合整改，直至发包人验收合格为止，承包人不得以任何理由拒绝整改或主张验收合格。

五、违约条款

1、依据

1.1《给水排水管道工程施工与质量验收规范》（CB50268-2008）《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ-2008）等现行国家及部委颁发的技术规范标准等；

1.2省、市建设行政主管部门的有关文件；

1.3施工图设计文件（若有）。

2、程序

发包人在日常工作和巡查、督察（检查）中，发现承包人有违约事件时，按以下程序处理：

2.1现场调查、了解事件情况，并进行影像取证，承包人对事件进行确认，项目监理单位现场参与确认。

2.2首次违约采取口头警告方式，要求承包人限期整改。经复查已按要求整改完毕的，可不追究违约责任。

2.3限期未整改的开具《整改通知单》，并按相关条款追究违约责任。

2.4《整改通知单》要求期限届满后，经复查仍未按要求整改到位或无故拖延未实施整改的，处以双倍违约金。再次复查，仍未整改的，发包人有权单方解除合同，并要求承包人承担相应的违约责任。如承包人存在分包、转包、重大安全事故、连续违约、影响市政安全等重大违约情形，发包人有权单方解除合同，并追究承包人全部损失，违约金不影响发包人追究实际损失的权利。

2.5发包人每季度审核计量支付时，应将当季度违约金额进行汇总，并从当季工程款中直接扣除。

3.违约责任

3.1日常巡查

（1）未按照发包人要求进行巡查的，每发现1次处以人民币500元违约金。台风暴雨等恶劣天气期间，未落实24小时值班制度、养护单位主要人员未轮流带班、养护班组未安排人员上路巡査处置的，人员数量未按照合同约定配备的，每少1人处以人民币500元违约金。

（2）未及时、合理、分类上报需处理问题，上报材料混乱、图像模糊、信息不明确的，首次整改不到位处人民币200元违约金，同一问题重复发生按次加倍处罚。

3.2人员管理，安全、文明施工

（1）承包人未按发包人要求配置相应数量作业人员、管理人员、相应辅材、作业车辆及巡查车辆，每少一人次处以人民币100元违约金，每少一个（块）处以人民币100元违约金，每少一辆次处以人民币500元违约金。

（2）进入施工现场未配戴安全帽、穿工作服，着装不规范，每发现1人次处以人民币100元违约金。

（3）施工和维护作业时未设置或未按规范设置警示标志、安全防护设施等，每发现1处处以人民币500元违约金。

（4）标志标牌、立柱、反光膜质量应符合有关规范要求，安装完成后标志牌板应无任何裂纹、划痕、颜色不均匀等表面缺陷，金属构件镀锌面不得有划痕、擦伤等损伤，未按规定的每发现1处处以人民币100元违约金。

（5）施工和维护作业时未做好扬尘控制措施的，被有权监管部门书面认定的有效投诉或每发现1次处以人民币500元违约金。

（6）严禁在人行道、车行道上拌制砂浆或砼，每发现1次处以人民币500元违约金。

（7）其他未按照安全、文明施工规范要求进行施工的，每发现1次处以人民币200元违约金。

（8）承包人应每月向发包人提供项目负责人、项目技术负责人的社保证明，项目负责人、项目技术负责人每月不少于4次到发包人处签到并到现场履职。第一次未按发包人要求到位履职的，处以人民币1000元违约金；第二次未按发包人要求到位履职的，处以人民币10000元违约金；第三次未按发包人要求到位履职的，发包人有权单方面终止合同，相关责任损失均由承包人承担。项目负责人因不可抗力或突发公共卫生事件无法到场的，应于24小时内提交书面说明及补救方案，经发包人同意后可不予处罚。

3.3原材料

（1）使用不合格（包含且不限于材料的厚度、强度不符合要求）材料（如钢材、水泥、人行道砖、井盖、雨水篦、雨水管等），每发现1次处以人民币1000元违约金。

（2）未按施工图或发包人要求材料施工的每次处以人民币1000元的违约金。

（3）其它原材料质量问题，根据造成质量隐患轻重程度，每次处以人民币2000元的违约金。

发现不合格材料后，承包人应在48小时内完成更换。逾期未更换的，发包人有权委托第三方更换，相关费用由承包人承担。

（4）承包人应每季度向发包人所委托监理单位申请施工材料报验，并提供相应出厂合格证（若有），未进行施工材料报验的，每次处以人民币1000元违约金。
    （5）发包人将根据每季度沥青、水泥混凝土路面修复情况，委托有相应资质的第三方检测机构对沥青、水泥混凝土路面进行随机抽样检测，经检测若结果未达到发包人要求的每处处以人民币2000元违约金，并按实际检测结果进行计价，若无法达到使用要求，承包人应进行返工处理，费用由承包人承担

3.4维护质量

承包人应按照《给水排水管道工程施工与质量验收规范》（CB50268-2008）《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ-2008）等相关技术规范进行维护作业，未按相关技术规范进行作业的，每发现一处处以人民币1000元违约金。

3.5管沟回填

严禁使用淤泥、沼泽土、泥炭土、有机土或生活垃圾、建筑垃圾土等对沟槽进行回填，沟槽回填应密实，并符合相关规范技术要求。路面应按不低于原设计标准或发包人要求进行恢复。未按规定的每发现一次处以人民币1000元违约金。

3.6建筑垃圾清运

建筑垃圾、清理出的污泥垃圾、剩余建筑材料必须随清随运，不得堆放在现场，如有发现未及时运走的，每发现一处处以人民币500违约金。

4、其他规定

4.1在区级及以上组织的迎检活动中，因承包人原因造成迎检不合格的一次扣人民币5万元；连续3次因承包人原因造成迎检不合格的，发包人有权单方终止合同，并要求承包人承担相应的违约责任。

4.2因承包人巡查不力，没有及时向发包人反馈管养范围内市政设施损坏情况，或者因维修措施不力，没有及时修复损坏市政设施，危害市政设施安全的，发包人有权单方终止合同，并要求承包人承担相应的违约责任。

4.3因承包人原因被新闻媒体曝光的每次处以人民币1000元违约金；被上级部门或领导通报批评或影响道路交通安全和畅通问题的，经核实，每次处以人民币3000元违约金。

4.4存在与雇员的劳动纠纷或拖欠农民工工资，且证明是承包人违反相关规定的，每人次处以人民币2000元违约金。

4.5因承包人原因，未按照发包人要求定期完成养护及维护任务的，每延误一日历天处以人民币1000元违约金。

4.6合同中未提及的相关技术标准和规范，应按国家、地方相关标准执行，未按相关标准执行的按合同约定追究违约责任。

4.7承包人应在每个月末前完成上个月维护内容的签证办理工作，并在每季度结束后的下个季度末前完成上个季度的结算办理工作。逾期未办理的，每次处以人民币10000元违约金。

4.8 与本项目有关的警示牌、告示牌、工作服、安全帽、巡查车等仅限于本项目使用，如发现承包人用于其他项目，每发现一次处以人民币2000元违约金。

4.9 因承包人原因造成数字城管件、e龙岩件、运管服平台超期的，每逾期一件处以人民币500元违约金。

4.10 遇突发事故、紧急抢险时，承包人未按发包人要求（市政府周边2km范围内不超过15分钟、市区内其余区域不超过30分钟）赶到现场参与抢险救灾、处理突发事故的，每次处以人民币2000元违约金。

4.11 未经发包人允许，承包人擅自开展修复工作的，相应工程量不予计量，并每次处以人民币10000元违约金。

4.12 道路开挖修复应在发包人派单后5个日历天内完成，如遇开挖位置位于学校、医院、商场等重要区域周边，应在3个日历天或发包人要求时间内完成，每延误一日历天处以人民币1000元违约金。因管线单位交叉施工、极端天气等不可归责于承包人的事由导致延误的，工期应予顺延。

4.13承包人应按照发包人的要求在道路、排水日常维护工作中使用龙岩市城市运行管理服务平台并服从相关管理，在规定时限内完成案件的处置工作，每逾期一件处以人民币100元违约金。

5、违约金支付：上述违约金从当季工程款中直接扣除。

六、结算

1、本合同为可调价格合同。结算造价按合同期内承包人实际完成的工程量为准。

2、结算标准：采用定额结算方式。

3、 本维护项目每季度办理一次结算，承包人根据施工图纸（若有）、工程签证单等按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及有关调整文件、《福建省市政维护工程消耗量定额》（FJYD-601-2007）计算当季度实际完成的工程量。材料价格按维修期相应季度第一个月《龙岩建设工程造价信息》新罗区建设工程材料（综合）价格（缺项材料，依据询价制度确定适当的单价），机械台班单价按《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版），人工费按施工期建设行政主管部门有关规定计算。承包期限内如建设行政主管部门对相关定额、费用、人工预算单价及人工费动态指数进行调整，则按相关文件进行调整。如政府相关政策、定额、费用标准等发生调整，合同执行期间应按最新政策文件执行，承包人不得以政策变化为由主张额外索赔。 材料价格调整应严格按照《龙岩建设工程造价信息》及相关政策文件执行，承包人不得以市场波动为由单方面调整材料价格。 所有工程量确认及签证须由承包人、监理及发包人三方共同现场确认并签字，未按流程签证的工程量不予结算。

4、《福建省市政维护工程消耗量定额》（FJYD-601-2007）范围外的项目按《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）结算。

5、沥青路面修补如遇破损坑洞深浅不一、面积不规则不好计算的，在计算修补沥青混凝土厚度时统一按压实厚度3CM计算。修补面积按过磅的拌合沥青混凝土重量除以2.35密度换算成压实后的体积再除以厚度计算。预拌沥青混凝土运距按8KM包干。沥青砼重量的过磅单需承包人、监理及发包人代表三方签字。

6、水泥混凝土每处用量超过10m3必须采用预拌商品砼，运距按8KM包干。水泥混凝土每处用量小于10m3允许自拌。采用商品砼的应于验收计量时出具相应商砼的供货单、配合比报告及强度检验报告。

7、弃土（渣）外运按4T汽车运距9KM包干。渣土处置费（收纳费）按《龙岩市建筑材料运输与建筑废土处置管理暂行规定》计取，并应提供有效票据。若施工期间政府有出台新的建筑垃圾处理相关文件，则运距和垃圾处理依据时间界限按文件执行。如因承包人未取得渣土办处置证的，运距按9KM包干计算，渣土处置费（收纳费）等费用不计取。承包人因未遵守《龙岩市建筑材料运输与建筑废土处置管理暂行规定》而造成的违约均由承包人自行承担。

8、工程结算总价＝工程总造价×（1-K），K= 12%。

工程结算以经发包人审核并书面确认后的工程造价为最终的工程结算造价。

若定额缺项的，由承包人根据询价制度确定适当的单价。

9、施工干扰费：按（∑人工费+∑机械费）×8%计取（不计费，仅计税，同等下浮）。施工期间，为保障施工人员及过往行车、人员安全而增加的维护交通和疏导人员措施费用，以及在施工路段设置的大面积告示牌、安全警示标志、水马、反光锥（桶）、警戒绳等安全、文明设施，以上措施费用均已含在施工干扰费中，不再另行计取。

10、内部零星维修项目结算方式

内部零星维修项目及排水设施清理项目，按以下规定结算（结算单价不下浮不取费不计税金，为完全税费单价）。合同承包期间建设行政主管部门若发布人工预算单价或人工费动态调整指数或其他有关人工费调整的文件，则人工费按调整幅度比例相应调整。

（1）内部零星维修项目结算单价：

① 点工：132元/工日。

② 翻盖混凝土沟盖板（含调平盖板及补平沟墙的材料费,不含沟盖板材料费）：6元/块。

③ 零星拆旧路沿石（拆、清、运）：22元/M。

④ 零星更换预制混凝土沟盖板（含调平盖板及补平沟墙的材料费，不含预制混凝土沟盖板材料费）：43元/片。

④人行道九格砖、光亮砖等零星修补(每处≦1㎡):217元/㎡(含破损人行道板及砼垫层的拆除、废渣清理外运，重新铺砌砼垫层及人行道板。其中人工费79元/㎡)。

⑤人行道透水砖零星修补(每处≦1㎡):233元/㎡(含破损透水砖及砼垫层的拆除、废渣清理外运，重新铺砌砼垫层及透水砖。其中人工费79元/㎡)。

以上项目单价均包括更换材料的运输、安装、现场清理、养护、施工安全设施、施工废渣外运。

（2）排水设施清理结算标准（按实际发生数量，经承发包双方现场确认后计取）：

① 雨水箅：每个井每次清理厚度按20CM，规格按64×33CM计算。

② 路边横水沟：每工日清10条，每工日132元计算（含污泥清理、外运）。

七、工程款支付

承包人每季度办理一次工程结算，经发包人和监理审核后支付该季度已完合格工程量80%的进度款。工程结算经有权部门审核确认后支付至审核确认后工程总造价的100%。工程款全部以银行转账形式支付。

八、其他事项

1、承包人应严格按施工规范施工，做好施工现场的安全防护措施，若因施工不规范或安全防护措施不当或维修不及时造成安全事故，其责任和一切费用均由承包人承担。

2、由于日常维护项目点多面广的特殊性，施工现场的水源和电源发包人无法提供，施工过程中所需的水源、电源均由承包人自行解决，费用自理，发包人不再另行支付该项费用。未经发包人以及有关部门同意，承包人不得擅自接驳线路，不得乱拉私接电线。

3、承包期限内，发包人将进行不定期监督检查，对于在检查中发现的问题，承包人应立即进行整改，发包人还将按合同约定对承包人追究违约责任。

4、承包人应在合同签订后7天内就本服务合同期内购买市政基础设施公众责任险,该保险的年累计赔偿限额及每次事故损失赔偿限额均应不低于2000万元，每次事故人身伤亡赔偿限额应不低于1000万元，每次事故每人人身伤亡损失赔偿限额应不低于100万元。承包人购买该保险所需的保费由承包人承担，发包人不再另行支付该笔费用，且保险期间须覆盖合同履行全过程，保障内容需涵盖发包人所管养的所有市政设施（包含新接收的市政设施），合同期内发生的所有安全责任事故均由承包人负全部责任。若因承包人原因导致保险无法赔付的，相关赔偿、协商、应诉等事宜均由承包人全部负责。若因承包人原因不履行相关赔付义务的，发包人有权从工程款中扣除相应费用。承包人应在合同签订后7日内向发包人提交保单复印件，未按时投保的，发包人有权从工程款中代扣保费并处以2万元违约金。

九、本工程合同服务期限为三年，服务期限满或实际合同金额使用完毕即终止承包合同，造价的增加与减少均不作为索赔的依据。如因不可抗力事件导致合同无法履行或延误，相关风险及因此产生的费用、工期均由承包人自行承担，发包人不承担任何责任。 发包人有权基于自身管理、政策调整、资金安排等原因，提前书面通知承包人无条件解除合同，发包人不承担违约责任，承包人不得据此主张任何赔偿或补偿。 服务期满或实际合同金额使用完毕即终止合同，承包人不得以任何理由主张额外索赔或补偿。

十、如双方确需进一步明确的事项，在该条款中另行补充。